# Запрос предложений на сайт с приёмочными тестами

Большинство смет на сайт невозможно сравнить, потому что каждый подрядчик отвечал на свой собственный вопрос. Это ТЗ фиксирует вопрос: какие есть шаблоны, кто их редактирует потом, что и с чем должно быть связано и какие тесты сайт обязан пройти до приёмки. Именно приёмка решает, займёт запуск неделю или квартал, поэтому она описана как проверки на живом сайте в формате «прошёл / не прошёл», с конкретным ответственным, а не набором прилагательных.

## Объём работ и права (заполните)

Когда использовать: Опишите сайт, шаблоны, CMS, интеграции и то, кто отвечает за контент, согласование дизайна и код после сдачи.

### Что мы покупаем

Заполните это до того, как что-то рассылать. Половина слабых предложений, которые к вам приходят, это ответы на вопрос, который никто внятно не задал.

### 1. Сайт

- Компания и что она продаёт:[одно предложение]

- Текущий сайт:[URL] · Платформа сейчас:[CMS или своя разработка]

- Почему делаем заново:[причина со стороны бизнеса, а не дизайна]

- Дата запуска и чем она продиктована:[дата и причина]

### 2. Страницы и шаблоны

Считайте шаблоны, а не страницы. 400 карточек товара на одном шаблоне, это один шаблон.

| Шаблон | Пример страницы | Сколько | Новый или перенос |
| --- | --- | --- | --- |
| [например, страница услуги] | [URL] | [число] | [новый / перенос] |
| [например, статья блога] | [URL] | [число] | [новый / перенос] |
| [например, страница сравнения] | [URL] | [число] | [новый / перенос] |

### 3. CMS и кто редактирует

- Предпочтительная CMS:[назовите одну или напишите «предложите свою и обоснуйте»]

- Кто редактирует после запуска:[маркетинг / разработчики / никто]

- Что они должны править без разработчика:[перечислите блоки страниц]

- Сколько редакторов и какие языки:[число] · [языки]

### 4. Интеграции

Называйте систему и того, у кого доступы. «Интеграция с CRM», это не требование, а категория.

- [система, например HubSpot] · [что должно передаваться, в обе стороны] · [у кого доступы]

- [система, например платёжный провайдер] · [что должно передаваться] · [у кого доступы]

- [система, например ERP или бронирование] · [что должно передаваться] · [у кого доступы]

### 5. Права на контент и дизайн

- Кто пишет тексты:[мы / подрядчик / делим по шаблонам]

- Кто даёт изображения:[мы / подрядчик / бюджет на сток]

- Согласование дизайна:[кто утверждает и сколько кругов правок входит в цену]

- Какие бренд-материалы передаём:[логотип, шрифты, цвета, гайдлайны: да / нет]

- Кому принадлежат код и исходники дизайна после сдачи:[нам, письменно]

## Приёмочные тесты и поддержка

Когда использовать: Проверки SEO, конверсии, скорости и доступности на живом сайте в формате «прошёл / не прошёл», плюс гарантия, время реакции и бэкапы.

### Приёмочные тесты

То, что чаще всего забывают в ТЗ, и причина, по которой запуски растягиваются. Каждый тест, это «прошёл» или «не прошёл» на живом сайте, и проверяет его конкретный человек.

### Приёмка по SEO

- Каждый перенесённый URL отдаёт один 301 на свою целевую страницу, без цепочек. Размер выборки [число]: [прошёл / не прошёл]

- Каждый шаблон выводит уникальные title и meta description из CMS: [прошёл / не прошёл]

- Canonical, hreflang и директивы robots корректны на [число] проверенных страницах: [прошёл / не прошёл]

- XML-карта сайта генерируется автоматически и отправлена в поиск: [прошёл / не прошёл]

- Число индексируемых страниц на 14-й день в пределах [процент] от замера до запуска: [прошёл / не прошёл]

### Приёмка по конверсии

- Каждая форма отправляется, проходит валидацию и доходит до [система], проверено на мобильном и на десктопе: [прошёл / не прошёл]

- Отслеживание конверсий срабатывает один раз на событие, проверено в [инструмент аналитики]: [прошёл / не прошёл]

- Главный призыв к действию виден и кликается на первом экране на [число] ключевых шаблонах: [прошёл / не прошёл]

- Оформление заказа или бронирование проходит целиком за [число] шагов: [прошёл / не прошёл]

### Скорость и доступность

- Largest Contentful Paint меньше [цель, например 2.5s] на среднем по мощности телефоне, на [число] шаблонах

- Cumulative Layout Shift меньше [цель, например 0.1]

- С клавиатуры достижим каждый интерактивный элемент: [прошёл / не прошёл]

- Контраст и подписи соответствуют [нужный вам стандарт, например WCAG 2.2 AA]: [прошёл / не прошёл]

- Укажите устройство и связь, на которых меряются цели. Цель без устройства, это не цель.

### Поддержка после запуска

- Гарантийный срок на устранение дефектов:[например, 60 дней, бесплатно]

- Время реакции, если сайт лежит:[часы]

- Кто ставит обновления CMS и зависимостей:[подрядчик / мы] · Как часто:[периодичность]

- Хостинг оформлен на:[нас / подрядчика] · Бэкапы:[частота, срок хранения, кто проверяет восстановление]

### Обязательное и опциональное

Разделите список сами, до того как это за вас сделают подрядчики, и попросите посчитать опциональные модули отдельной строкой, чтобы урезать объём можно было без пересогласования.

| Пункт | Обязательно | Опциональный модуль | Считается отдельно |
| --- | --- | --- | --- |
| [например, мультиязычность] | [да / нет] | [да / нет] | [да / нет] |
| [например, личный кабинет клиента] | [да / нет] | [да / нет] | [да / нет] |
| [например, блог и контент-хаб] | [да / нет] | [да / нет] | [да / нет] |

## 10 вопросов, на которые отвечает каждый подрядчик

Когда использовать: Одни и те же 10 вопросов в одном порядке, чтобы 5 предложений можно было сравнить, не перечитывая их заново.

### На что должны ответить подрядчики

Просите ответы строго в этом порядке, тогда вы сравните 5 предложений, не перечитывая каждое целиком.

- Какие шаблоны входят в работу и что не входит? [их ответ]

- Какая CMS и почему именно она для наших редакторов? [их ответ]

- Кто пишет контент и что будет, если он задержится? [их ответ]

- Как вы работаете с картой URL и редиректами? [их ответ]

- Какие из приёмочных тестов выше вы принимаете как есть, а какие поменяли бы? [их ответ]

- Какая цена и что считается помодульно? [их ответ]

- Какой график платежей и к каким этапам он привязан? [их ответ]

- Кому после сдачи принадлежат код, исходники дизайна и аккаунты? [их ответ]

- Что вам нужно от нас и к какому сроку, чтобы дата устояла? [их ответ]

- Назовите 2 сделанных вами сайта, которые через год всё ещё работают и поддерживаются. [их ответ]

### Как оценивать ответы

- Подрядчик, который спорит с тестом и объясняет почему, обычно лучше того, кто молча соглашается со всеми тестами.

- Вопрос 9, это тот, который предсказывает срыв сроков. Если подрядчик не может назвать, что ему нужно от вас, он такого раньше не делал.

- Вопрос 10 отсеивает портфолио: показать запуск может кто угодно, показать сайт, который стоит и через год, единицы.

## Пример заполнения

Когда использовать: Одна страница вымышленного, но полностью заполненного брифа: тот уровень детализации, при котором сметы сопоставимы.

### Пример: одна страница заполненного ТЗ

Это только пример. Компания, цифры и цели вымышленные.

Почему делаем заново: текущий сайт не умеет показывать остатки по складам, поэтому отдел продаж отвечает на 30 писем в неделю, на которые должен отвечать сайт.

Шаблоны: 6. Главная, услуга (4 страницы), товар (280, перенос), сравнение (12, новые), статья блога (140, перенос), контакты.

CMS: предложите свою и обоснуйте. Маркетинг должен править текст на первом экране, пункты в услугах и статьи блога без разработчика. 3 редактора, на запуске только английский, немецкий во 2-й год.

Интеграции: HubSpot (формы в сделки, в обе стороны, доступы у нашего RevOps), остатки из ERP (только чтение, раз в час, доступы у IT).

Контент: тексты услуг и сравнений пишем мы, описания товаров пишет подрядчик по нашим спецификациям. 2 круга правок по дизайну включены в цену. Код и исходники дизайна после сдачи наши.

Приёмка, кратко: один 301 на каждый перенесённый URL на выборке из 200 URL; уникальные title из CMS на всех 6 шаблонах; LCP меньше 2.5s на среднем Android через 4G на 4 шаблонах; формы доходят до HubSpot и дают 1 событие в аналитике; с клавиатуры достижим каждый интерактивный элемент.

Обязательное и опциональное: мультиязычность опциональна и считается отдельно; личного кабинета клиента в объёме работ нет вообще; шаблоны сравнений обязательны.

Поддержка: гарантия на дефекты 60 дней, реакция 4 часа, если сайт лежит, подрядчик ставит обновления зависимостей раз в месяц в течение 12 месяцев, хостинг наш.

### Что дальше

Отправьте это 3 подрядчикам, а не 10, и оцените их по одним и тем же 10 вопросам. Если нужна смета по вашему заполненному брифу, запишитесь на бесплатную консультацию или посмотрите страницу услуг по разработке сайтов.

Бесплатный шаблон от UNmiss · https://unmiss.com/ru/templates/website-development-rfp-template