# SEO-чек-лист переезда сайта и карта редиректов

Именно при переезде тихо исчезают позиции, которые вы зарабатывали годами. Дело почти никогда не в одной крупной ошибке. Дело в десятках мелких: редирект ведёт на главную вместо нужной страницы, title переписали, правило из robots.txt переехало со стейджинга, карту сайта так и не отправили заново. Этот чек-лист превращает работу с каждым риском в понятный и повторяемый процесс. Начните с замеров: зафиксируйте текущие позиции, трафик и покрытие индекса, чтобы было с чем сравнивать восстановление. Где можно, сохраняйте адреса без изменений; где нельзя, сопоставьте каждый старый URL с ближайшим новым и поставьте один 301. Сохраните заголовки, метатеги, подзаголовки, контент и внутренние ссылки. Отправьте новую XML-карту сайта, убедитесь, что robots.txt ничего не закрывает, и переезжайте в часы низкой нагрузки. Идите по этапам по порядку, и переезд пройдёт спокойно, а не на скрещённых пальцах.

## Замеры и инвентаризация до переезда

Когда использовать: Зафиксируйте полную картину позиций, трафика и адресов до любых изменений, чтобы потом доказать восстановление.

### Этап 1: замеры и инвентаризация

Нельзя измерить то, что вы не записали. Прежде чем трогать хотя бы один URL, сделайте снимок: как сайт работает сейчас и какие страницы на нём вообще есть. Эта база станет точкой отсчёта, по которой вы увидите потери после запуска.

- Выгрузите текущие позиции в органике по приоритетным запросам [Дата фиксации]

- Запишите органический трафик и конверсии из аналитики за последние 3-6 месяцев

- Отметьте итоги по покрытию индекса в Search Console (валидные, исключённые, ошибки)

- Сделайте полный краулинг живого сайта [Инструмент краулинга] и сохраните выгрузку

- Соберите полный список URL с кодами ответа, заголовками и метатегами

- Зафиксируйте страницы с лучшим ссылочным профилем, чтобы защитить их новые версии

- Сохраните текущие robots.txt, XML-карту сайта и микроразметку

Ответственный:[Имя] & База зафиксирована:[Дата]. Держите все выгрузки в одной общей папке: сверяться с ними вы будете не одну неделю.

## Карта редиректов (1:1 старый → новый)

Когда использовать: Постройте аккуратную постраничную карту редиректов, чтобы каждый старый URL попадал на ближайший новый одним 301.

### Этап 2: карта редиректов

Редиректы переносят вес со старых адресов на новые. Цель, схема 1:1. Каждый уходящий URL ведёт на одну самую подходящую страницу нового сайта. Небрежная карта, самая частая причина падения трафика при переезде.

- Выпишите все старые URL из списка, собранного на этапе 1 [Файл-источник]

- Подберите к каждому ближайший новый URL: та же тема, тот же интент

- Для переехавших страниц ставьте постоянные 301, а не 302

- Не допускайте цепочек и петель редиректов. Ведите сразу на конечный адрес

- Никогда не сваливайте всё на главную; страницы без пары ведите на подходящий раздел

- Решите, что делать со снятыми страницами, у которых нет аналога [410 или редирект]

- Осознанно сохраните параметры URL и правило со слешем на конце

Проверьте всю карту на стейджинге до запуска. Карту проверил:[Имя]. Полная карта без цепочек, самый сильный рычаг, который у вас есть.

## Сохранение on-page элементов

Когда использовать: Убедитесь, что заголовки, метатеги, контент и внутренние ссылки переехали, чтобы поисковики видели преемственность, а не новый сайт.

### Этап 3: сохранение on-page элементов

Поисковики заново оценивают каждую страницу, которую переобходят. Если заголовки, подзаголовки и контент остались прежними, вы показываете преемственность и сохраняете релевантность. Считайте сохранение нормой, а улучшения, осознанным исключением, а не случайностью.

- Переносите title дословно или улучшайте намеренно, но никогда не теряйте

- Сохраняйте description у страниц, которые собирают клики

- Оставляйте H1 и иерархию подзаголовков такими же, как на старой странице

- Сверяйте основной текст, не режьте и не обедняйте важные страницы втихую

- Переписывайте внутренние ссылки на конечные новые адреса, а не на редиректы

- Обновите ссылки в меню, футере и хлебных крошках

- Перенесите микроразметку и alt-тексты картинок [Типы схем]

Сначала выборочно проверьте шаблоны с самым большим трафиком и конверсией. Ответственный за проверку:[Имя]. Если всё же меняете тексты, записывайте правки, чтобы потом связать сдвиг позиций с конкретным изменением.

## Техническая настройка

Когда использовать: Приведите в порядок robots.txt, карты сайта, канонические адреса, hreflang и аналитику до запуска и в момент запуска.

### Этап 4: техническая настройка

Техническая часть объясняет роботам, как читать новый сайт. Одно случайное правило со стейджинга или отсутствующий canonical сведут на нет всю аккуратную работу с контентом, поэтому проверяйте каждый пункт явно, а не надейтесь на безопасные настройки по умолчанию.

- Убедитесь, что robots.txt не закрывает обход на проде [URL]

- Удалите теги noindex, оставшиеся со стейджинга

- Сгенерируйте чистую XML-карту сайта только с конечными индексируемыми адресами

- Проставьте самоссылающиеся canonical на каждой странице

- Настройте hreflang, если у вас несколько языков или регионов

- Проверьте HTTPS и что запросы по HTTP редиректят на защищённую версию

- Подключите аналитику и Search Console к новому ресурсу [ID GA / GSC]

Проверьте карту сайта валидатором и заново прокраульте стейджинг, чтобы поймать ошибки заранее. Техчасть принял:[Имя]. Всё это делается до дня запуска, а не в день запуска.

## Чек-лист дня запуска

Когда использовать: Проведите переключение в часы низкой нагрузки по чёткой последовательности, чтобы под давлением ничего не забыть.

### Этап 5: день запуска

День запуска, это исполнение, а не принятие решений. Все решения уже должны быть приняты. Переключайтесь в часы низкой нагрузки и идите по порядку, чтобы вместо суеты в последнюю минуту был спокойный чек-лист.

- Назначьте переключение на период низкой нагрузки[Дата / время]

- Выкатите новый сайт и включите все 301 сразу

- Проверьте, что боевой robots.txt разрешает обход и в нём нет старых запретов

- Отправьте новую XML-карту сайта в Search Console

- Выборочно проверьте, что ключевые редиректы дают 301 → 200, а не цепочки и не 404

- Убедитесь, что аналитика срабатывает и пишет новые адреса

- Протестируйте формы, поиск, оформление заказа и другие критичные сценарии

Держите команду на связи ещё несколько часов после запуска. Ответственный за запуск:[Имя] & Время запуска:[Время]. Не правьте контент в тот же день: отделите запуск от изменений.

## Мониторинг после запуска

Когда использовать: Следите за Search Console, ошибками обхода и позициями после запуска, чтобы быстро находить и чинить проблемы.

### Этап 6: мониторинг после запуска

Переезд не заканчивается запуском: он заканчивается, когда показатели стабилизировались. Ждите временных колебаний, пока поисковики переобходят и переиндексируют сайт, и внимательно следите, чтобы настоящие проблемы чинились до того, как накопятся.

- Каждый день смотрите Search Console: покрытие и ошибки обхода

- Ловите всплески 404 и быстро чините или редиректьте их

- Перекраульте живой сайт, чтобы найти битые ссылки и плохие редиректы

- Проверяйте, что новые адреса индексируются, а старые выпадают

- Сравнивайте позиции и трафик с базой, снятой на этапе 1

- Используйте инструмент смены адреса, если меняли домен

- Убедитесь, что карта сайта обработана, а если настраивали hreflang, что в нём нет ошибок

Записывайте каждое исправление с датой, чтобы связать действия с восстановлением. Ответственный за мониторинг:[Имя] & Наблюдаем до:[Дата окончания]. Не паникуйте из-за ранних просадок: разберитесь, запишите и дайте переобходу время.

## Рабочая таблица карты редиректов (для заполнения)

Когда использовать: Одна строка на каждый старый URL: новая цель, текущий статус, canonical, трафик, ссылающиеся домены, тип редиректа, ответственный и результат проверки.

### Рабочая таблица карты редиректов

Одна строка на каждый старый URL. Не на шаблон и не на раздел. Именно пропущенные строки отдают 404 в ночь запуска.

### Колонки

- Старый URL:[адрес, который живёт сегодня]

- Новый URL:[куда он должен вести, или «снять»]

- Статус сейчас:[200 / 301 / 404 / noindex]

- Canonical сейчас:[что страница указывает сегодня]

- Сессии за последние 90 дней:[число и источник]

- Ссылающиеся домены:[число] · оставляйте страницы со ссылками, даже когда трафика 0

- Тип редиректа:[301 постоянный / 410 удалено, и ничего больше]

- Ответственный:[один конкретный человек]

- Результат проверки:[ок / не ок, с датой проверки на живом сайте]

### Таблица

| Старый URL | Новый URL | Статус | Canonical | Сессии | Ссыл. домены | Редирект | Ответственный | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [старый] | [новый] | [200] | [canonical] | [сессии] | [домены] | [301] | [имя] | [ок / не ок] |
| [старый] | [новый] | [200] | [canonical] | [сессии] | [домены] | [301] | [имя] | [ок / не ок] |
| [старый] | [снять] | [200] | [canonical] | [0] | [4] | [410] | [имя] | [ок / не ок] |

### Правила, которые спасают переезд

- Ведите на ближайшую по смыслу страницу и никогда не сваливайте всё на главную. Редирект на главную, это soft 404 с лишними шагами.

- Никаких цепочек. Со старого на новый, один переход, даже если старый адрес уже когда-то редиректили.

- Страница со ссылками и без трафика всё равно получает редирект. Ценность здесь в ссылках.

- Решение «снять» принимайте осознанно и ставьте 410, чтобы страница быстро ушла из индекса, а не висела там.

- Выгрузите список старых адресов из 3 источников: краулинг, карта сайта и аналитика. Каждый упускает что-то своё.

## Гейты запуска и отката

Когда использовать: Цифры, по которым решают, запускаться ли, кто принимает решение и какое условие отката согласовано заранее.

### Гейты запуска и отката

Договоритесь о них до того, как назначена дата. Гейт, это число, а не мнение, и рядом с каждым стоит имя.

### Гейт 1, до запуска

- У каждого старого URL есть строка и решение: [да / нет]

- Редиректы проверены на стейджинге, выборка [число] адресов, цепочек: [0]

- Canonical, title и метатеги проверены на [число] самых трафиковых шаблонах

- Аналитика и Search Console готовы на новом ресурсе: [да / нет]

- Принято [имя], дата [дата]

### Гейт 2, день запуска

- robots.txt не блокирует новый сайт: [кто проверил, время]

- Выборка из [число] живых редиректов отдаёт один 301: [ок / не ок]

- Новая карта сайта отправлена, старая остаётся доступной ещё [период]

- Проверка уровня ошибок в [T+1ч] и [T+24ч]: [ок / не ок]

### Гейт 3, откат

Запишите условие заранее, чтобы в 11 вечера никто о нём не спорил.

- Условие:[например, 5xx выше X%, или индексируемых страниц меньше на Y% через 24 часа]

- Кто решает:[имя] · Кто выполняет:[имя]

- Сколько занимает откат:[минуты / часы], проверено [дата]

- Что сохраняется при откате:[контент, заказы, отправленные формы]

### После запуска

- Перекраульте на [3-й день], [14-й день] и [30-й день], сравнивая индексируемые страницы и 404 с базой до запуска.

- Готовьтесь к просадке. Позиции двигаются, пока Google переобходит сайт, а переезд со сменой адресов, это изменение, а не нейтральное событие.

- Никто не может пообещать нулевой эффект, и подрядчик, который обещает, просто говорит то, что вы хотите услышать. Обещайте другое: размеченный, протестированный и обратимый запуск.

## Разбор примера (4 строки и 2 сохранённых актива)

Когда использовать: Четыре заполненные строки из вымышленного переезда на новую платформу, включая страницу без трафика, которую стоит сохранить, и то, что поймали гейты.

### Разбор примера: 4 строки из переезда на новую платформу

Это только пример. Адреса и цифры придуманы, чтобы показать, как выглядит рабочая строка.

| Старый URL | Новый URL | Сессии | Ссыл. домены | Редирект | Ответственный | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /blog/warehouse-picking-guide | /guides/warehouse-picking | 3,420 | 28 | 301 | Бэкенд-разработчик | ок, 12 марта |
| /products/old-sku-1182 | /collections/conveyors | 0 | 6 | 301 | Бэкенд-разработчик | ок, 12 марта |
| /about-us.html | /about | 210 | 3 | 301 | Администратор CMS | ок, 12 марта |
| /promo/black-friday-2019 | снять | 0 | 0 | 410 | Администратор CMS | ок, 12 марта |

Вторую строку команды обычно пропускают: трафика нет, зато 6 ссылающихся доменов, и редирект сохраняет ссылки, которые зарабатывали годами. Четвёртая строка, обратный случай: сохранять нечего, поэтому страница осознанно уходит из индекса.

### Что поймали гейты

Тесты на стейджинге нашли 41 цепочку редиректов, все починили до запуска. В день запуска проверка через час показала, что новый robots.txt закрывает /guides/, исправили за 8 минут, потому что ответственный был назначен и не спал. Позиции просели на 9 дней, потом вышли выше исходных, и это нормальная картина.

### Следующий шаг

Заполните свою карту, а потом попросите кого-нибудь проверить её до того, как назначена дата. Пришлите нам фрагмент, и мы его посмотрим: запишитесь на бесплатную консультацию или посмотрите, как мы ведём переезды, на странице разработки сайтов.

Бесплатный шаблон от UNmiss · https://unmiss.com/ru/templates/website-migration-seo-checklist-template